**LAN-projektin edistymisraportti**

Ilmoittautumiseen

19.1.2018

Tredu

Laatija Joni Knuuttila

Versiohistoria

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versio | Päivämäärä | Muutosperuste | Tekijä |
| 0.1 | 1.2.2018 | Dokumentti | Joni Knuuttila |

Jakelu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tekijä | Tulostettu | Jakelu |
| Joni Knuuttila | - | Leena |

# Aikataulutilanne

Projekti on aikataulussa.

# Käytetyt resurssit

## Kumulatiivinen ajankäyttö

Raportointikaudelle suunniteltu/toteutettu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Työmäärä** | **Tunteja suunniteltu** | **Tunteja toteutunut** |
| Joni Knuuttila | 8 | 3 |
| **Yhteensä** | **8** | **3** |

## Ajankäyttö osatehtävittäin

Raportointikaudelle suunniteltu/toteutettu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osatehtävä** | **Tunteja suunniteltu** | **Tunteja toteutunut** |
| Projektin aloituskokous | 8 | 3 |
| Nykytilanteen selvitys | 2 | 2 |
| Tarvekartoitus | 6 | - |
| Alustava suunnittelu ja palaverin valmistelu | 29 | - |
| **Yhteensä** | **45** | **5** |

## Kumulatiiviset kustannukset

Raportointikaudelle suunniteltu/toteutettu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Työkustannukset** | **Kustannus suunnittelu** | **Kustannus toteutunut** |
| Joni Knuuttila | 0€ | 0€ |
| **Yhteensä** | **0€** | **0€** |

# Esiintyneet ongelmat ja ratkaisutoimenpiteet

Suunniteltuja tunteja ei ole saatu kasaan. Ratkaisuna enemmän työtä, pienempänä aikaan.

# Arvio projektin kestosta

Projekti valmistuu alkuperäisen aikataulun mukaan.

# Ehdotus jatkotoimenpiteiksi

Projektia jatketaan suunnitelman mukaan.